| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| # от 27.06.2017 | # № 264 |

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования городское поселение

поселок Балакирево на 2018-2027 годы»

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Уставом муниципального образования городское поселение поселок Балакирево,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 2018 - 2027 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации посёлка балакирево.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации	                                                                              И.В. Павлов

Приложение

к постановлению

администрации п. Балакирево

от  27.06.2017  № 264

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК БАЛАКИРЕВО НА 2018 - 2027 ГОДЫ»

п. Балакирево

2017 г.

Паспорт

Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 2018 - 2027 годы»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение поселок Балакирево на 2018 - 2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования городское поселение поселок Балакирево |
| Основной разработчик программы | МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» |
| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования поселок Балакирево для закрепления населения, повышения уровня его жизни Задачи: - развитие системы культуры, спорта за счет строительства, реконструкции и ремонта данных объектов; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, мест массового отдыха и рекреации; |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: -Ожидаемая продолжительность жизни; -Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения); -Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; -Доля детей охваченных школьным образованием; -Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; -Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями; -Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Изготовление ПСД для беговой дорожки на стадионе; Строительство беговой дорожки; Изготовление ПСД для строительства баскетбольной площадки на стадионе. Строительство баскетбольной площадки на стадионе; Строительство навеса и трибун для болельщиков на футбольном поле стадиона. Изготовление ПСД на ремонт системы теплоснабжения ДК «Юность»; Ремонт системы теплоснабжения ДК «Юность». |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2018-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов составляет 2900 тыс.рублей по годам: 2018 год - 200,0 тыс. рублей; 2019 год - объём финансирования определится после изготовления ПСД; 2020 год - объём финансирования определится после изготовления ПСД; 2021 год – 500,0 тыс.рублей 2022 год – 200,0 тыс.рублей 2023-2027 годы - 2000,0 тыс.рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета поселка Балакирево. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями культуры, физической культуры и спорта |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Городское поселение поселок Балакирево входит в состав Александровского  муниципального района.

Численность постоянного населения поселка на 01.01.2017 года составляет 9713 человек.

В настоящее время в городском  поселении поселок Балакирево сложилась следующая демографическая ситуация:

Мужчин - 3778, женщин - 4558 и 1378 детей.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности  жизни населения.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в  промышленность, сельское хозяйство.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в  поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план поселка  утвержден решением  Совета депутатов муниципального образования   25.12.2011 № 48 , согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании генерального плана  городского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- постановлением  администрации поселка Балакирево от 20.09.2013 № 191 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- постановлением  администрации поселка Балакирево от 28.11.2012 № 172 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования;

- постановлением  администрации поселка Балакирево от 12.08.2013 № 166 утверждена схема водоотведения и № 165 схема водоснабжения муниципального образования.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Демографический потенциал.

По состоянию на 1 января 2016 года на территории поселка Балакирево постоянно проживало 9773  человек.

В основном жители поселка заняты в таких сферах экономики как промышленное производство, торговля, социальные сферы деятельности.

Прогноз численности населения

| Наименование поселения | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Балакирево | 10039 | 9713 | 9600 | 9500 | 9400 |

- Организация социальной инфраструктуры.

Состав социальной сферы посёлка включает в себя расположенные в населенном пункте  школы, дошкольные учреждения, дом культуры, учреждения здравоохранения, библиотека, объекты  коммерческого назначения и др.

Данные по обеспечению населения поселка Балакирево

основными социальными услугами.

| Наименование показателя (данные на 1.01. 2016 года) | Ед.изм. |
| --- | --- |
| Дошкольное образование | 3 |
| Число постоянных детских дошкольных учреждений всего | 3 |
| Число детей, посещающих детские дошкольные учреждения, всего | 423 |
| Число общеобразовательных школ, всего | 2 |
| Число учащихся в общеобразовательных школах, всего | 782 |
| Число учреждений дополнительного образования детей | 3 |
| в них детей | - |
| Здравоохранение | 1 |
| Число больничных учреждений | 1 |
| Мощность больничных учреждений | 10-12чел/сут |
| ФАПы | - |
| Аптеки | 3 |
| Наименование показателя (данные на 1 января 2016 года) |  |
| Культура и искусство |  |
| Число массовых библиотек - всего | 1 |
| Число клубных учреждений - всего | 1 |
| Число спортивных сооружений, всего* | 20 |
| Плоскостные сооружения* | 8 |
| Спортивные залы* | 1 |

* Данные на 01.01.2016 г.

Система образования и дошкольного воспитания.

В   городском поселении поселок Балакирево  действуют учреждения школьного и среднего профессионального образования:

Балакиревский гуманитарно-правовой колледж:

-  учащихся – 187 человек

СОШ № 36:

- учащихся – 526 человек ;

ООШ № 37:

- учащихся- 256 человек

На территории поселения находятся детские дошкольные учреждения:

Д/С № 3

- воспитанников – 150;

Д/С № 9

- воспитанников – 103;

Д/С № 32

- воспитанников – 170

Система здравоохранения.

Лечебно-профилактическая помощь населению поселения осуществляется учреждением здравоохранения ГБУЗ ВО «АРБ» Балакиревская городская поликлиника.

Необходимо принять меры по увеличению числа больничных коек, а также по привлечению квалифицированного и среднего медицинского персонала. Состояние материально-технической и технико-технологической базы можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Система культурного обслуживания населения.

На территории  действует ДК «Юность».

-  вместимость – 315 человек.

Состояние материально-технической базы клубных учреждений поселка можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

В городском поселении работает 1 библиотека.

Библиотека целенаправленно работает в сфере информационного обеспечения образования, пропагандирует мировую художественную культуру, осуществляет экологическое просвещение и информационную поддержку природоохранной деятельности, способствует развитию поискового краеведения.

При библиотеке создан муниципальный информационный центр. МИЦ осуществляет сбор постановлений и материалов из периодической печати о работе органов местного самоуправления. В библиотеку поступают постановления главы администрации  один раз в месяц.

В библиотеке организован Центр правового просвещения детей, подростков и родителей.

Обеспеченность населения объектами культурного обслуживания населения и услугами библиотек соответствуют нормативу и пересмотра не требуется.

3.2.4. Физическая культура и спорт.

В поселке Балакирево уделяется внимание физическому воспитанию молодежи и спорту. В течение последних лет активно осуществляется работа по привлечению молодых людей к систематическим занятиям спортом, активному проведению досуга, отказу от вредных привычек.

Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в поселении на хорошем уровне. Имеются стадион, ДЮСШ, плоскостные сооружения, спортивные залы.

Важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

3.2.5. Система социально-бытового обслуживания.

Бытовое обслуживание населения представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личностных потребностей человека.

Уровень развития бытового обслуживания населения во многом определяет возможности эффективного использования населением материальных и трудовых ресурсов, сокращения времени, затрачиваемого на потребление бытовых услуг.

Наиболее массовыми видами бытового обслуживания являются – торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для этих видов обслуживания не предусматриваются. Предполагается, что данные виды должны развиваться на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений. Спрос населения на те, или иные услуги, в зависимости от качества и цены, должен определять уровень развития рассматриваемых видов деятельности.

Перспективы развития и формирования сети учреждений торговли и общественного питания, а также предприятий коммунального хозяйства связаны с дальнейшим развитием инфраструктур рыночной экономики, с внедрением новейших технологий в развитие сферы услуг. Появление и расширение данных видов культурно-бытового обслуживания будут развиваться преимущественно за счет частных инвестиций. Необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, за счет упрощения систем регистрации предприятий и облегчения налогового бремени.

В настоящее время система бытового обслуживания населения поселения представлена объектами торговли, объектами услуг связи, административными объектами.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых точках постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок.

3.2.6. Жилищный фонд.

В  городском поселении поселок Балакирево расположено 392 жилых дома. Из них: 58 единиц МКД, 334 единиц ИЖД.

В основном все многоквартирные жилые дома требуют капитального, полного или частичного ремонта: ремонт крыш, замену дверей и оконных блоков на лестничных клетках, ремонт ограждающих конструкций, ремонт подвальных коммуникаций, замену водопроводных и канализационных стояков в подъездах.

Жилищное строительство в поселке  ведется индивидуальными застройщиками.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы планирования застройки территории отнесены к вопросам местного значения поселения и, следовательно, должны разрабатываться именно в генеральных планах городских и сельских поселений.

На территории поселения имеется 2 предприятия жилищно-коммунального хозяйства – ООО «БТС», ООО «БВК», которые обеспечивают  жителей городского поселения   ХВС, ГВС, ВО и ТЭ.

| Наличие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения по состоянию на конец года | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 181,8 | 183,1 | 183,2 | 183,8 | 183,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный жилищный фонд | тыс. кв. м | 14,37 | 12,9 | 11,88 | 7,75 | 6,79 |
| ведомственный жилищный фонд | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан | тыс. кв. м | 145,8 | 149,2 | 146,75 | 150,4 | 155,18 |
| Число домовладений (квартир) | единиц | 3576 | 3576 | 3568 | 3568 | 3568 |
| Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии, всего | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - муниципального | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом | % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| канализацией | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| горячим водоснабжением | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| центральным отоплением | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | единиц | 150 | 168 | 190 | 205 | 210 |

1.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Генеральный план  городского поселения  поселок Балакирево.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсов.

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного развития социальной инфраструктуры, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

4. Правила землепользования и застройки  муниципального образования городское поселение поселок Балакирево.

Раздел 2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  городского поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы культуры, спорта  за счет строительства, реконструкции и ремонта  данных  объектов;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений.

Программа реализуется в период 2018-2027 годов.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  городского поселения поселок Балакирево:

- Изготовление ПСД для строительства беговой дорожки на стадионе;

- Строительство беговой дорожки на стадионе;

- Изготовление ПСД для строительства баскетбольной площадки на стадионе;

- Строительство баскетбольной площадки на стадионе;

- Строительство навеса и трибун для болельщиков на футбольном поле стадиона.

- Изготовление ПСД на ремонт системы теплоснабжения ДК «Юность»;

- Ремонт системы теплоснабжения ДК «Юность».

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета Александровского района, бюджета  поселка Балакирево.

Прогнозный объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов составляет 2900,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 год - 200,0 тыс. рублей;

2019 год  - объём финансирования определится после изготовления ПСД;

2020 год -  объём финансирования определится после изготовления ПСД;

2021 год - 500,0 тыс. рублей

2022 год - 200,0 тыс. рублей

2023-2027 годы – 2000,0 тыс. рублей

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом посёлка Балакирево и бюджетом Владимирской области на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Заказчик и исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Изготовление ПСД для строительства беговой дорожки на стадионе | 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 | Наличие ПСД для строительства | Администрация п. Балакирево |
| 2 | Изготовление ПСД для строительства баскетбольной площадки | 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 | Наличие ПСД для строительства | Администрация п. Балакирево |
| 3 | Строительство беговой дорожки | 2019 | - | - | - | Объём финансирования определится после изготовления ПСД | Увеличение числа жителей поселка Балакирево регулярно занимающихся физкультурой и спортом, укрепление здоровья населения | Администрация п. Балакирево |
| 4 | Строительство баскетбольной площадки | 2020 | - | - | - | Объём финансирования определится после изготовления ПСД | Увеличение числа жителей поселка Балакирево регулярно занимающихся физкультурой и спортом, укрепление здоровья населения | Администрация п. Балакирево |
| 5 | Строительство навеса и трибун для болельщиков на футбольном поле стадиона. | 2021 | 500,0 | - | - | 500,0 | Увеличение числа жителей поселка Балакирево регулярно занимающихся физкультурой и спортом, укрепление здоровья населения | Администрация п. Балакирево |
| 6 | Изготовление ПСД на ремонт системы теплоснабжения ДК «Юность»; | 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | Наличие ПСД для ремонта | Администрация п. Балакирево |
| 7 | Ремонт системы теплоснабжения ДК «Юность». | 2022 | - | - | - | Объём финансирования определится после изготовления ПСД | Обеспечение комфортных и безопасных условий для посетителей, повышение степени доступности культурных услуг для всех слоев населения | Администрация п. Балакирево |
|  | Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования поселок Балакирево. | 2023-2027 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями культуры, физической культуры и спорта | Администрация п. Балакирево |
|  |  | Всего | 2900,0 | - | - | 2900,0 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям | 2018 | 200,0 | - | - | 200,0 |  |  |
|  |  | 2019 | Объём финансирования определится после изготовления ПСД | - | - | - |  |  |
|  |  | 2020 | Объём финансирования определится после изготовления ПСД | - | - | - |  |  |
|  |  | 2021 | 500,0 | - | - | 500,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 |  |  |
|  |  | 2023-2027 | 2000,0 | - | - | 2000,0 |  |  |

Раздел 4.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры городского  поселения поселок Балакирево на 2018-2027 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития городского  поселения поселка Балакирево. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей. Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

- рост ожидаемой продолжительности жизни населения;

- увеличение показателя рождаемости;

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

- увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

- увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

- увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице №1.

Таблица №1

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Един ица измер ения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 2 | Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | % | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 45 | 49 | 51 | 54 | 59 | 62 |
| 4 | Доля детей охваченных школьным образованием; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 6 | Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 62 |

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне поселка разработан и утвержден весь перечень НПА и локальных актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе. В полном соответствии с федеральным законодательством об образовании ведется учебно-воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования, отрасли «культура».

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов поселения. Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.