| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| # от 16.01.2019 | # № 8 |

Об утверждении муниципальной программы

«Модернизация систем водоснабжения и

водоотведения в посёлке Балакирево»

# Руководствуясь Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ, Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение поселок Балакирево

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в посёлке Балакирево» согласно приложения.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на директора МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения».

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации посёлка балакирево.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации	                                                                              И.В. Павлов

- Приложение

к постановлению

администрации п. Балакирево

от 16.01.2019 № 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В ПОСЁЛКЕ БАЛАКИРЕВО»

п. Балакирево

2019 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ПОСЁЛКЕ БАЛАКИРЕВО»

| Наименование муниципальной программы | «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в посёлке Балакирево» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация п. Балакирево |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казённое учреждение «Дирекция жизнеобеспечения населения» |
| Участники программы | ООО «Балакиревский водоканал» (ООО «БВК») |
| Цели программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения посёлка Балакирево |
| Задачи программы | - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; - предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; - создание условий для нормативной замены или модернизации ветхих инженерных сетей; - снижение издержек на производство коммунальных услуг; - привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению |
| Целевые индикаторы и показатели программы (приложение N 1) | - снижение процента износа систем водоснабжения и водоотведения; - снижение доли уличной водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в реконструкции; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки реализации программы | 2019 - 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам (приложение N 2, 3, 4) | Общий объем финансирования Программы составит -22830,530 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1450,53 тыс. рублей; 2020 год – 6000,0 тыс. рублей; 2021 год – 10000,0 тыс. рублей; 2022 год – 2450,0 тыс. рублей; 2023 год – 2930,0 тыс. рублей. Источниками финансирования Программы являются: областной бюджет – 20547,48 тыс. руб. местный бюджет – 2283,05 тыс. рублей. Всего: 22830,530 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов разных уровней на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы к 2023 году позволит достигнуть следующих результатов: - снижение процента износа систем водоснабжения и водоотведения; - снижение доли уличной водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в реконструкции; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения. |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация п. Балакирево, СНД п. Балакирево. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения п. Балакирево.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Система водоснабжения п. Балакирево по способу доставки и распределения воды является централизованной, а по степени обеспечения подачи воды относится ко II категории.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Централизованное водоснабжение п. Балакирево осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) двух независимых друг от друга водозаборных узлов: «Рюминского» и «Балакиревского». Вода, поднятая из скважин «Рюминского» и «Балакиревского» водозаборных узлов, перекачивается через трубы водопровода в общий резервуар объемом 1000 м3, откуда с помощью насосного оборудования поступает на станцию водоподготовки (обезжелезивания). Вода, прошедшая через станцию водоподготовки, поступает в ёмкость объемом 400 м3, из которой перекачивается станцией второго подъема в водопроводную сеть. Все сети водопровода поселка относятся к одной технологической зоне водоснабжения так как в хозяйственном ведении ООО «БВК» находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от станций первого подъема, станций водоподготовки, и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности ООО «БВК» распространяется на весь комплекс системы централизованного водоснабжения п. Балакирево.
     Центральным водоснабжением обеспечено 88% жилого фонда.

- 1.2. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
на территории п. Балакирево.

- Под канализацией принято понимать комплекс санитарных мероприятий и инженерных сооружений, обеспечивающих своевременный сбор сточных вод, образующихся на территории населенных мест и промышленных предприятий, быстрое удаление (транспортирование) этих вод за пределы населенных мест, а также их очистку, обезвреживание и обеззараживание.
    Сточными называются воды, которые были использованы для тех или иных нужд и получили при этом дополнительные примеси (загрязнения), изменившие их первоначальный химический состав или физические свойства. К сточным относят так же воды, стекающие с территорий населенных мест и промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков. Система централизованной канализации п. Балакирево является неполной раздельной. В систему централизованной канализации попадают стоки от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий.

- Система водоотведения не предусматривает прием поверхностных стоков. Территория п. Балакирево охвачена системой централизованной канализации частично. Система централизованной канализации п. Балакирево представлена комплексом очистных сооружений биологической очистки, канализационными насосными станциями, системой напорных канализационных коллекторов, системой самотечных канализационных коллекторов.
    Организацию сбора, очистки и отведения сточных вод в границах п. Балакирево осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Балакиревский водоканал». Тем самым система централизованной канализации п. Балакирево представляет собой единую эксплуатационную зону водоотведения.
    Собственниками объектов централизованной системы водоотведения являются: муниципальное образование городское поселение поселок Балакирево и открытое акционерное общество «Балакиревский механический завод» (ОАО «БМЗ»). В соответствии с Договором №17-а аренды муниципального имущества (объектов водоснабжения) п. Балакирево от 22 ноября 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Балакиревский водоканал» является арендатором имущества муниципального образования городское поселение поселок Балакирево (Арендодателя) для организации предоставления услуг по водоотведению в пределах муниципального образования городское поселение поселок Балакирево. Экономическая цель – обеспечение эффективного использования муниципального имущества, повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной

программы, сроки и этапы ее реализации

Приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными на федеральном уровне: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года N 1493-р "Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России" и Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

Запланированные мероприятия по восстановлению основных фондов инженерной инфраструктуры полностью отвечают основной цели развития жилищно-коммунального комплекса Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года - бесперебойное обеспечение населения и организаций области качественными услугами по водоснабжению и водоотведению и направлены на реализацию плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей;

- привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач программы являются:

- снижение процента износа систем водоотведения;

- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в реконструкции;

- снижение аварийности на сетях водоотведения.

Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Реализация Программы будет осуществляться с 2019 по 2023 годы.

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы.

Муниципальная программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по повышению надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращению ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- мероприятия по снижению издержек на производство коммунальных услуг;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов разного уровня, внебюджетные средства.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматриваются средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоотведения и транспортировки сточных вод, также собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заемные средства.

Кроме этого, мероприятия должны содержать выполнение требований, установленных статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", закупку оборудования, материалов и услуг, использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Исполнители Программы ежеквартально представляют в администрацию п. Балакирево информацию о ходе выполнения программных мероприятий.

- 5. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы планируется:

- снижение процента износа систем водоотведения (ежегодно на 0,5%);

- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в реконструкции (ежегодно на 1,0%);

- снижение аварийности на сетях водоотведения (ежегодно на 1,5%).

- 6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной

Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:

где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с формами федерального статистического наблюдения N 1-водопровод, N 1-канализация.

Реализация Программы позволит:

- снизить процента износа систем водоотведения (ежегодно на 0,5%);

- снизить доли уличной канализационной сети, нуждающейся в реконструкции (ежегодно на 1,0%);

- снизить аварийность на сетях водоотведения (ежегодно на 1,5%).

- 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задачи государственной программы:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения п. Балакирево;

- недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

- недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- развитие государственно-частного партнерства;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

- Приложение № 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ПОСЁЛКЕ БАЛАКИРЕВО"

| Целевые показатели | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Снижение процента износа систем водоснабжения | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Снижение аварийности на сетях водоснабжения | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| - водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Снижение процента износа систем водоотведения | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в реконструкции | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Снижение аварийности на сетях водоотведения | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

- Приложение № 2

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ПОСЁЛКЕ БАЛАКИРЕВО"

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по водоснабжению | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 3500,0 | 6000,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 3500,0 | 6000,0 | 250,0 | 2030,0 |
|  | ВСЕГО 2019 - 2023 гг. | 11780,0 |  |  |  |  |
| Мероприятия по водоотведению | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1305,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 145,05 | 2500,0 | 4000,0 | 2200,0 | 900,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 1450,53 | 2500,0 | 4000,0 | 2200,0 | 900,0 |
|  | ВСЕГО 2019 - 2023 гг. | 11050,530 |  |  |  |  |
| Мероприятия по водоснабжению и водоотведению | ВСЕГО 2019 - 2023 гг. | 1450,53 | 6000,0 | 10000,0 | 2450,0 | 2930,0 |

- Приложение № 3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| N | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Всего, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ |
| 1 | Модернизация хлораторной блок-модульного типа | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2019 | 1450,53 | 0 | 1305,48 | 145,05 | 0 |
| 2 | Модернизация канализационного коллектора по ул.Лесная 400 п /м | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2020 г. | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 |
| 3 | Покупка каналопромывочной машины | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2021 г. | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 |
| 4 | Модернизация канализационного коллектора кв. Центральный на диам.300 мм | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2022 г. | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт канализационных колодцев иловых полей | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2023 г. | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт части самотечного канализационного коллектора около ПНИ Ду 100 l=30м | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2023 г | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 7 | Капитальный ремонт части самотечного канализационного коллектора перед домом ул. Вокзальная д.14 | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2023 г | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 8 | Капитальный ремонт канализационных колодцев кв-л Юго-Западный 14, кв-л Центральный 1, ул.Заводская 7 | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2023 г | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 9 | Прокладка трубопровода ливневой канализации под дорогой на перекрестке кв-л Центральный Ду 200 | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2022 г. | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 11050,530 | 0 | 1305,48 | 9658,020 | 0 |

- Приложение № 4

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| N | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Всего, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ |
| 1. | Строительство скважины | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2021 г. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |
| 2. | Модернизация емкостей V=1000 м3 и V=400 м3 | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2020 г. | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 |
| 3. | Замена водопогружных кабелей для насосов ЭЦВ 8-40-120 –3шт | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2022 г. | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 4. | Замена части трубопровода от водозабора Рюминское до станции II-подъема Le200 5000 м | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2023,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| 5. | Капитальный ремонт трубопровода х.в. по адресу Заводская д.7 Ду 200 100м | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2022 г. | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |
| 6. | Капитальный ремонт трубопровода по ул. Московская Ду32 100м | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2022 г. | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 7. | Капитальный ремонт части трубопровода в районе пожарной части Ду 110 30м | МКУ «ДЖН», ООО «БВК» | 2023 г. | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| Всего: |  |  |  | 11780,0 | 0 | 0 | 11780,0 | 0 |